Universidade Federal do Pará

Instituto/Faculdade “Demandante” xxxxxxxxxxxxx

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERANCIAMENTO DE RISCOS para a futura AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de forma a melhor atender as necessidades da xxxxxxxx da Universidade Federal do Pará - UFPA.

1 – INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação/aquisição, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados: Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos; Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos; e, Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos. A seguir são definidos os parâmetros escalares que representam, para o processo de contratação em análise, os níveis de probabilidade e impacto, que resultarão nos níveis de risco, após a multiplicação. Esses resultados irão nortear as ações relacionadas aos riscos durantes as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato). ESCALA DE PROBABILIDADE PROBABILIDADE PESO DESCRIÇÃO Muito Baixa 1 Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça. Baixa 2 O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual. Média 5 Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma. Alta 8 Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada, pois os indícios apontam essa possibilidade. Muito Alta 10 Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo. Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade. Na tabela a seguir apresentamos a Classificação de impacto, que consiste em um instrumento de apoio para a definição de classificação do nível de impacto. ESCALA DE IMPACTO IMPACTO PESO DESCRIÇÃO Muito Baixo 1 Não altera o alcance do objetivo. Baixo 2 Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo. Médio 5 Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável. Alto 8 Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão. Muito Alto 10 Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível. Tabela 2: Escala de classificação de impacto. Já na próxima tabela apresentamos a Matriz Probabilidade x Impacto, que consiste em um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco. MATRIZ DE RISCO DA UFPA Impacto Muito Alto 10 10 RM 20 RM 50 RA 80 RE 100 RE Alto 8 8 RB 16 RM 40 RA 64 RA 80 RE Médio 5 5 RB 10 RM 25 RM 40 RA 50 RA Baixo 2 2 RB 4 RB 10 RM 16 RM 20 RM Muito Baixo 1 1 RB 2 RB 5 RB 8 RB 10 RM Muito Baixa 1 Baixa 2 Média 5 Alta 8 Muito Alta 10 Probabilidade Tabela 3: Matriz de Probabilidade x Impacto. Cumpre esclarecer se o produto da probabilidade versus impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Assim, caso o risco enquadre-se na região verde (1 a 9), seu nível de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Caso esteja na região amarela (10 a 39), entende-se como médio; se estiver na região laranja (40 a 79) entende-se como alto e se estiver na região vermelha (80 a 100), entende-se como nível de risco muito alto (risco extremo). O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos da Universidade Federal do Pará, regulamentada pela Resolução nº 778, de 03/07/2018 – CONSUN/UFPA, conforme orienta a Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta um exemplo de riscos identificados e classificados.

| Id | Risco | Relacionado ao (à): 1 | P 2 | I 3 | Nível de Risco (P x I) 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Problemas no processo de licitação | Planejamento da Contratação | 1 | 8 | 8 |
| R02 | Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes. | Planejamento da Contratação | 8 | 8 | 64 |
| R03 | Falha na pesquisa de preços | Planejamento da Contratação | 2 | 8 | 16 |
| R04 | Impugnações ou interposição de recursos. | Seleção do Fornecedor | 5 | 10 | 50 |
| R05 | Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços. | Seleção do Fornecedor | 2 | 8 | 16 |
| R06 | Baixa qualificação técnica da empresa para aquisição/execução do objeto (garantia/suporte técnico). | Gestão Contratual | 8 | 10 | 80 |
| R07 | Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada | Gestão Contratual | 2 | 8 | 16 |

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

2Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, Instrução Normativa Normativa SEGES/MP nº 5/2017, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

| Risco 01 | Risco: | Problemas no processo de licitação para aquisição/contratação do objeto do Termo de Referencia |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: | Muito Baixa |
|  | Impacto: | Alto |
|  | Dano (Consequência ) 1: | Atraso no processo de contratação. |
|  | Tratamento: | Mitigar. |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva | Responsável |
|  | 1 | Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos. | Equipe de Planejamento da Contratação |

| Risco 02 | Risco: | Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes. |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: | Alto |
|  | Impacto: | Alto |
|  | Dano (Consequência ) 1: | Especificação elaboradas com inconsistências técnicas. |
|  | Dano (Consequência ) 2: | Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos. |
|  | Dano (Consequência ) 3: | Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos. |
|  | Tratamento: | Mitigar. |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva | Responsável |
|  | 1 | Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos | Autoridade competente |
|  | 2 | (Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema. | PROGEP |
|  | 3 | Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 4 | Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes, em especial, SGD/ME. | Integrante Técnico apoiado pela Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Revisão de documentos durante o planejamento da contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação. | Integrante Requisitante e Técnico |

| Risco 03 | Risco: | Falha na pesquisa de preços |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: | Baixa |
|  | Impacto: | Alto |
|  | Dano (Consequência ) 1: | Elevação dos preços ou inexequibilidade das propostas. |
|  | Dano (Consequência ) 2: | Impossibilidade de contratação. |
|  | Tratamento: | Mitigar. |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva | Responsável |
|  | 1 | Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com a IN nº 05/2014 do MP, e a IN nº 73, de 5/08/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão. | Integrante Administrativo |
|  | 2 | Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a apenas três propostas. | Integrante Administrativo |
|  | 3 | Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Refazer a pesquisa de preços seguindo os procedimentos de acordo com a IN 05/2014 do MP, e posterior alteração pela IN nº 73/ME, de 5/08/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão. | Integrante Administrativo |

3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:

| Risco 04 | Risco: | Impugnações ou interposição de recursos. |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: | Média |
|  | Impacto: | Muito Alta |
|  | Dano (Consequência ) 1: | Atraso no processo de contratação. |
|  | Dano (Consequência ) 2: | Impossibilidade de contratação. |
|  | Tratamento: | Mitigar. |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva | Responsável |
|  | 1 | Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares. | Equipe de Planejamento da Contratação |

| Risco 05 | Risco: | Aquisição/Contratação do objeto do Termo e Referencia a custos acima da média do mercado. |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: | Baixa |
|  | Impacto: | Alto |
|  | Dano (Consequência ) 1: | Prejuízo ao erário. |
|  | Tratamento: | Mitigar. |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva | Responsável |
|  | 1 | Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim | Integrante Administrativo e Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 3 | Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Revisar orçamentos recebidos. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Observar preços de outras licitações. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 3 | Não adjudicação do bens. | Pregoeiro |

3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

| Risco 06 | Risco: | Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico). |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: | Alta |
|  | Impacto: | Muito Alto |
|  | Dano (Consequência ) 1: | Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação. |
|  | Tratamento: | Mitigar. |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva | Responsável |
|  | 1 | Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos. | Fiscal Técnico |

| Risco 07 | Risco: | Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada. |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: | Baixa |
|  | Impacto: | Alto |
|  | Dano (Consequência ) 1: | Não entrega dos materiais. |
|  | Dano (Consequência ) 2: | Atraso na entrega dos materiais |
|  | Dano (Consequência ) 3: | Baixa qualidade dos materiais entregues. |
|  | Tratamento: | Mitigar. |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva | Responsável |
|  | 1 | Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos, e OFB estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida. | Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo |
|  | 2 | Avaliar se os materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação. | Fiscal Requisitante |
|  | 3 | Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual. | PROAD |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas. | Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato |
|  | 2 | Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência. | Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato |
|  | 3 | Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades. | Integrante requisitante e Autoridade competente. |

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Seleção do Fornecedor e gestão do Contrato serão acompanhados pela Equipe de Planejamento da Contratação e PROAD para efetivar as devidas estabelecidas neste mapa.

| Id. Risco | Id. Ação | Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos |
| --- | --- | --- |
| R01 | P1 | Membros da Equipe de Licitação/PROAD e equipe técnica demandante se reuniram para iniciar o planejamento da contratação. Nessa onde foram definidos os participantes do grupo de planejamento da aquisição. |
| R01 | P2 | Inicio da elaboração dos documentos/artefatos estabelecidos pela IN 05/2017-SEGES pelos membros das equipes de Licitação/PROAD e equipe técnica demandante. |
| R03 | P2 | Iniciado efetivamente a elaboração dos documentos de planejamento da contratação, utilizando-se os templates e Listas de Verificação elaborados pelo órgão AGU , disponíveis em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao |
| R03 | P1, P2 | Iniciou-se a pesquisa de preços, com solicitações a empresas especializadas no fornecimento do objeto do Termo de Referencia, bem como, pesquisas no Painel de Preços, para compor o mapa de preços, considerando as ações previstas no mapa. |
| R02 | P1, P2 | Artefatos produzidos pelo integrante demandante e revisado pelo Integrante requisitante, Administrativo e pregoeiro, conforme documentos ETP, TR e MGR. |

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Gerenciamento de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

| Equipe de Planejamento da Contratação |
| --- |
| Integrante Requisitante | Integrante Requisitante | Integrante Requisitante |
| Nome Servidor Matrícula: | Nome Servidor Matrícula: | Nome Servidor Matrícula: |

Aprovo este documento em atendimento às disposições da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017:

Autoridade Competente

Pro-Reitor/Dirigente ou autoridade competente Portaria: Matrícula:

Belém-PA,  ____de  _____________ de 2023.